МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЧИСТАЯ ВОДА»

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЗАТО Шиханы Саратовской  области

на 2011 – 2012 годы

- Паспорт программы

Наименование Программы           - Муниципальная программа «Чистая вода»

в сфере водоснабжения и водоотведения

в ЗАТО Шиханы на 2011-2012годы.

(далее Программа)

Основание для разработки         - Федеральный закон № 131 – ФЗ от

Программы                          06.10.2003г. «Об общих  принципах

организации местного  самоуправления в

Российской Федерации», ФЗ № 210 от

30.12.04г.» Об основах  регулирования

тарифов организаций коммунального

комплекса».

Основные разработчики            - Администрация ЗАТО Шиханы, МУ «Управление

Программы                          городского хозяйства ЗАТО Шиханы

Саратовской области»

Цели и задачи Программы          - повышение эффективности

использования объектов водоснабжения и

водоотведения, применение новых типов

конструкций труб и трубопроводной

арматуры, новых методов восстановления и

ремонта трубопроводов

с целью совершенствования систем

подачи и распределения воды, а также

мероприятий по предотвращению перерывов

(аварий) в подаче воды и водоотведении,

улучшения качества предоставления

коммунальных  услуг.

Срок реализации                  - 2011-2012 год

Программы

Объем и источники                -  объем финансирования Программы

финансирования Программы         требуется 12 222 000 рублей.

Система организации              - министерство строительства и жилищно-

контроля за выполнением          коммунального хозяйства Саратовской

Программы                        области   обеспечивают контроль за ходом

выполнения программных мероприятий.

Ожидаемые конечные               - реализация    Программы    позволит

результаты реализации            улучшить физико – механические

Программы                        свойства трубопроводов холодного

водоснабжения и водоотведения;

избежать потерь и аварий на магистральных

линиях при транспортировке;

улучшить систему подачи и распределения

воды;

Характеристика текущего          Приложение №1

состояния в секторе

водоснабжения и водоотведения

в ЗАТО Шиханы

Реестр сетей водоснабжения       Приложение №2

и водоотведения ЗАТО Шиханы,

подлежащих модернизации на

2011- 2012годы

Перечень программных            Приложение № 3

мероприятий водоснабжения

и водоотведения ЗАТО Шиханы.

- Цели и задачи Муниципальной программы «Чистая вода» в сфере водоснабжения и водоотведения ЗАТО Шиханы Саратовской области.

Мероприятия направлены на улучшение систем водоснабжения и водоотведения города, снижение потерь и ликвидацию аварийных ситуаций за счет применения современных материалов в системах водоснабжения и водоотведения, что приведет к снижению удельных расходов энергоресурсов и потери воды на магистральных трубопроводах.

Применение  современных материалов, обеспечивает низкие потери водоснабжения, качественное водоотведение на эксплуатируемых трубопроводах, позволяет решить  актуальную проблему качественного водоснабжения и водоотведения ЗАТО Шиханы.

Приложение № 1

Характеристика текущего состояния

в секторе водоснабжения и водоотведения в ЗАТО Шиханы

Водоснабжение города осуществляется от водозаборных сооружений ДГУП «Водоканал» г. Вольска от третьего подъема по водоводу Ду 400 мм, протяженностью 10438 м с двумя станциями подъема воды. Процент износа вышеуказанного водовода, на основании отчета обследования ГУП СО «Облводоресурс» составляет 83% Протяженность городских водопроводных сетей 21145 м. Процент износа внутренних городских  водопроводных сетей составляет 85 % согласно эксплуатационных сроков.

На водопроводных сетях имеется 68 гидрантов, 177 колодцев, 216 задвижек, 10 водоразборных колонок, два резервуара для запаса холодной воды при пожаротушении. Подача воды осуществляется по стальным и чугунным трубам.

Аварийную подпитку водоснабжения котельной №1 осуществляют три артезианские скважины (две из них в работе, одна заилена) с одной насосной станцией.

Капитальный ремонт водопроводных сетей из-за недостаточного финансирования проводится выборочно.  За длительный срок эксплуатации водопроводных сетей происходят значительные потери (утечки) воды и выборочный капитальный ремонт не обеспечивает функционирование водовода на должном уровне.

С целью безаварийной эксплуатации сетей трубопровода холодной воды необходимо провести замену стальных и чугунных труб на металлопластиковые. При контрольных вскрытиях подземных коммуникаций трубопроводов обнаруживались коррозия и свищи, которые устранялись частичной заменой труб, установкой хомутов и заваркой свищей в местах протечек. Кирпичная кладка колодцев из-за длительной эксплуатации приходит в негодность и требует замены на железобетонные кольца.

Год ввода в эксплуатацию водопроводных сетей соответственно                  1930-2002 г.г.

Сброс хозфекальных стоков производится через очистные сооружения города на рельеф «Лисьего оврага». Мощность городских очистных сооружений 3000 м3 в сутки. Протяженность городских канализационных сетей 16 км. Диаметры соответственно от 100 до 350 мм. Магистральный трубопровод очистных сооружений- диаметры от 300 до 600 мм. Водоотведение осуществляется по керамическим и пластиковым трубам. Год ввода в эксплуатацию канализационных сетей соответственно 1931-2002 г.г.

Необходима замена кирпичной кладки канализационных колодцев на железобетонные кольца. При более тщательном осмотре канализационных сетей обнаружено проникновение стоков в грунт. Данные неисправности канализационных сетей устранялись бетонированием и дополнительной чеканкой стыков.

Процент износа канализационных сетей составляет 60%-70%.

| Показатель | Ед.изм | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 к 2008,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению | % | 99 | 99 | 99 | 100 |
| Потери воды в сетях централизованного водоснабжения | м3 | 354203 | 435874 | 388800 | 109,8 |
| Доля расходов на капитальные вложения в структуре расходов организаций, обеспечивающих водоснабжение населения | % | - | - | - | - |
| Доля российского оборудования и материалов в структуре затрат организаций, осуществляющих водоснабжение населения | % | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Количество объектов социальной инфраструктуры, оснащенных системами доочистки воды | ед | - | - | - | - |
| Среднедушевой объем потребления водопроводной воды в год | м3 | 57,02 | 48,28 | 50,50 | 88,6 |
| Тариф на водопроводную воду | руб | 31,21 | 39,55 | 42,42 | 135,9 |
| Доля обеспеченности приборами учета | % | 50 | 56 | 62 | 124,0 |

Целевые  индикаторы:

Критерий: Доступность услуг водоснабжения

| Показатель | ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017к 2011,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, потребляющего воду | тыс.чел. | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 108 |
| Совокупный объем потребления воды | м3 | 325000 | 326000 | 327000 | 328000 | 329000 | 330000 | 101,5 |
| Средний объем потребления на одного человека | м3 | 51,59 | 50,94 | 50,31 | 49,7 | 49,1 | 48,53 | 94,0 |
| Средний тариф на воду | руб. | 45,81 | 49,47 | 53,43 | 57,7 | 62,32 | 67,31 | 147,0 |

Критерий: состояния структуры водоснабжения

| Показатель | ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013к 2008% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения, имеющего доступ к центральному водоснабжению | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 |
| Потери воды в сетях центрального водоснабжения | м3 | 354203 | 435874 | 388800 | 370000 | 360000 | 350000 | 99,0 |
| Доля российского оборудования и материалов в структуре затрат организации | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Доля проб, соответствующих нормативным значениям в общем количестве произведенных проб по: | % | 99,4 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Санитарно-химические показатели | % | 0,4 | 0,96 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Микробиологические показатели | % | 3,4 | 2,9 | 4,2 | 3,57 | 2,95 |  |  |

Критерий: Эффективность реализации программы

| Показатель | ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013к 2008,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество людей, имеющих доступ к центральному водоснабжению | тыс.чел. | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 106,7 |
| Средний платеж за воду в год | руб. | 1779,59 | 1909,47 | 2142,21 | 2363,34 | 2520,00 | 2688,06 | 151,0 |
| Выручка от потребления воды | руб. | 187260 | 237300 | 258762 | 284022 | 311661 | 341952 | 182,6 |
| Финансовые потребности программы | руб. | - | - | - | 6 410,0 | 5 812,0 | - | - |

Приложение № 2

Реестр сетей водоснабжения и водоотведения ЗАТО Шиханы, подлежащих  модернизации

на   2011-2012 гг..

| Наименование предприятий ОКК, бюджетной сферы | Адрес местонахождения объекта (с обязательным указанием населенного пункта, улиц) | Сети водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имущественная принадлежность (собственность) |  | Количество порывов за 2010-.г. на данном участке |  | Выданные предписания на реконструкцию сетей (исх. №, дата) |  | Стоимость работ по сметным расчетам в ценах 2009 г. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр (мм), протяженность м |  | % износа сетей |  | Способ прокладки |  | Наличие гидроизоляции |  | Материал сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Производственно-жилищный трест» ЗАТО Шиханы 412950 Саратовская область г. Шиханы | Участок трубопровода холодной воды в районе объездной дороги и ул. Вокзальной (год ввода 1974) | Ду 80мм-180пм Ду 100 мм - 340 пм |  | 87% |  | подземная прокладка |  | мастика |  | сталь |  | Муниципальная |  | 4 раза |  | - |  | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок трубопровода холодной водыо от котельной №1 до ж.д. №13 по ул. Ленина (год ввода 1948) | Ду100мм-200пм |  | 95% |  | подземная прокладка |  | мастика |  | сталь |  | Муниципальная |  | 5 раз |  |  |  | 350000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок трубопровода холодной воды по ул. Молодежная в районе Дома быта (год ввода 1965) | Ду200мм-200пм Ду150мм-240пм |  | 90% |  | подземная прокладка |  | мастика |  | сталь |  | Муниципальная |  | 3 раза |  |  |  | 1560000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок трубопровода холодной воды и канализации к жилым домам №4,6,8,10 по ул. Менделеева (год ввода 1931) | Ду 100 200 пм Ду 150мм 160пм |  | 88% |  | подземная прокладка |  | мастика |  | сталь |  | Муниципальная |  | 4 раза |  |  |  | 900 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок трубопровода холодной воды от К №90 до Котельной №1 (год ввода 1930) | Ду 100мм, 300пм |  | 90% |  | подземная |  | мастика |  | сталь |  | Муниципальная |  | 5 раз |  |  |  | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопровод холоднй воды водовода от Вольск -2 до ЗАТО Шиханы от узла учета до резервуаров запаса воды | Ду 400 мм, 300пм | 85% |  | подземная прокладка |  | мастика |  | сталь |  | муниципальная |  | 4 раза |  |  |  | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 410 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок трубопровода холодной воды от гидранта №34 на очистные сооружения (год ввода 1985) | Ду57мм-600пм | 85% |  | подземная прокладка |  | мастика |  | сталь |  | муниципальная |  | 4 раза |  |  |  | 582 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок трубопровода холодной воды от ж/д №14 джо ж/д №20 по ул.Ленина (год ввода 1965) | Ду108мм-140пм | 95% |  | подземная прокладка |  | мастика |  | сталь |  | муниципальная |  | 3 раза |  |  |  | 558 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок трубопровода холодной воды на вводе в ж/д №19 по ул.Молодежная (год ввода 1982) | Ду89мм-76пм | 65% |  | подземная прокладка |  | мастика |  | сталь |  | муниципальная |  | 2 раза |  |  |  | 165 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок трубопровода холодной воды от колодца №44 до ввода ОВД ЗАТО Шиханы (год ввода 1963) | Ду50мм-130пм | 87% |  | подземная прокладка |  | мастика |  | сталь |  | муниципальная |  | 4 раза |  |  |  | 346 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок трубопровода холодной воды от ж/д№9 по ул.Рыбакова до ж/д №9 по ул.Менделеева (год ввода 1960) | Ду50мм-130пм | 76% |  | подземная прокладка |  | мастика |  | сталь |  | муниципальная |  | 4 раза |  |  |  | 237 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок трубопровода холодной воды от ж/д №9 по ул.Рыбакова до ж/д №9 по ул.Ленина (год ввода 1960) | Ду50мм-130пм | 76% |  | подземная прокладка |  | мастика |  | сталь |  | муниципальная |  | 4 раза |  |  |  | 360 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж узлов учета воды с автоматизированным управлением подачи воды в ЗАТО Шиханы с составлением проектной документации | Два узла | - |  | В колодцах с выносом на диспетчерский пункт |  | согласно проекта |  | - |  | муниципальная |  | Новая установка |  |  |  | 1 672 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж стальной емкости для создания резервного запаса воды объемом 3000м3 | Емкость металлическая-1шт |  |  | Наземное исполнение |  |  |  | сталь |  | муниципальная |  | новая |  |  |  | 1 772 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопровод аварийного сброса канализационных стоков очистных сооружений (год ввода 1971) | трубы асбестоцементные Ду250мм-60пм | 63% |  | подземная прокладка |  |  |  | асбестоцемент |  | муниципальная |  | 6 раз |  |  |  | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 812 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 12 222 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

Перечень программных мероприятий водоснабжения и водоотведения ЗАТО Шиханы, подлежащих  модернизаци  на 2011 – 2012 гг.

| №п/п | Перечень мероприятий | Сумма руб. на 2011-2012 |  |  | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | За счет средств бюджетов разных уровней | За счет прочих источников |  | За счет средств бюджетов разных уровней | За счет прочих источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участок трубопровода холодной воды в районе объездной дороги и ул. Вокзальной (год ввода 1974) | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Участок трубопровода холодной водыо от котельной №1 до ж.д. №13 по ул. Ленина (год ввода 1948) | 350 000 |  |  | 350 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Участок трубопровода холодной воды по ул. Молодежная в районе Дома быта (год ввода 1965) | 1 560 000 |  |  | 1 560 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Участок трубопровода холодной воды и канализации к жилым домам №4,6,8,10 по ул. Менделеева (год ввода 1931) | 900 000 |  |  | 900 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Участок трубопровода холодной воды от К №90 до Котельной №1 (год ввода 1930) | 600 000 |  |  | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Трубопровод холоднй воды водовода от Вольск -2 до ЗАТО Шиханы от узла учета до резервуаров запаса воды | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Участок трубопровода холодной воды от гидранта №34 на очистные сооружения (год ввода 1985) | 582 000 |  |  |  |  | 582 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Участок трубопровода холодной воды от ж/д №14 джо ж/д №20 по ул.Ленина (год ввода 1965) | 558 000 |  |  |  |  | 558 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Участок трубопровода холодной воды на вводе в ж/д №19 по ул.Молодежная (год ввода 1982) | 165 000 |  |  |  |  | 165 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Участок трубопровода холодной воды от колодца №44 до ввода ОВД ЗАТО Шиханы (год ввода 1963) | 345 000 |  |  |  |  | 346 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Участок трубопровода холодной воды от ж/д№9 по ул.Рыбакова до ж/д №9 по ул.Менделеева (год ввода 1960) | 237 000 |  |  |  |  | 237 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Участок трубопровода холодной воды от ж/д №9 по ул.Рыбакова до ж/д №9 по ул.Ленина (год ввода 1960) | 360 000 |  |  |  |  | 360 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Монтаж узлов учета воды с автоматизированным управлением подачи воды в ЗАТО Шиханы с составлением проектной документации | 1672 000 |  |  |  |  | 1 672 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Монтаж стальной емкости для создания резервного запаса воды объемом 3000м3 | 1 772 000 |  |  |  |  | 1 772 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Трубопровод аварийного сброса канализационных стоков очистных сооружений (год ввода 1971) | 120 000 |  |  |  |  | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 12 222 000 | 6 410 000 |  |  |  | 5 812 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |