О внесении изменений в постановление  администрации ЗАТО Шиханы от 11.12.2017 г. № 638 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы на 2018-2022годы»

В соответствии со  ст.16   Федерального закона    от 6 октября      2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», и на основании  Устава ЗАТО,

постановляю:

1. Изложить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы»   в новой редакции согласно приложению .

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО Шиханы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЗАТО Шиханы.

Приложение к постановлению

администрации ЗАТО Шиханы

от «__  » __________ № ______

- Муниципальная программа

- «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы на 2018-2022 годы»

- Паспорт программы

| - Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы Саратовской области» |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | - МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» |
| - Соисполнители муниципальной программы | - отсутствует |
| - Участники муниципальной программы | - МКУП «Благоустройство» ЗАТО Шиханы |
| - Подпрограммы муниципальной программы | - отсутствуют |
| - Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - отсутствуют |
| - Цели муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовые территории); - повышение уровня комфортности посещения и эстетичного вида общественных территорий |
| - Задачи муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий |
| - Целевые показатели муниципальной программы | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов на территории ЗАТО Шиханы Увеличение площади благоустроенных общественных территорий |
| - Этапы и сроки реализации целевой программы | - 2018-2022 годы |
| - Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | - Всего 21824,7 тыс. рублей, в том числе , в том числе - за счет средств местного бюджета 2204,7 тыс. рублей, - из них в 2018 году – 2111,7 тыс. рублей, в2019году 30,0 тыс. руб в 2020году 30,0 тыс руб 2021 году – 3,0 тыс. рублей; в 2022 году – 30,0 тыс. рублей;; - за счет средств областного бюджета (прогнозно) 3017,8 тыс. рублей, - из них в 2018 году – 1311,8 тыс. рублей, в 2019г 426,5 тыс. руб 2021 году –426,5 тыс. рублей в 2022 году –426,5 тыс. рублей; - за счет средств федерального бюджета (прогнозно) 16328,5 тыс. рублей, - из них в 2018 году – 2522,9 тыс. рублей, в 2019г-3451,4 тыс.руб в 2020 году-426,5 тыс.руб, 2021 году – 2522,9 рублей 2022 году – 2522,9 рублей - за счет внебюджетных источников (прогнозно) 273,7 тыс.руб - из них в 2018г-273,7 тыс. руб. |
| - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям. Увеличение площади благоустроенных общественных территорий, отвечающих современным требованиям, создание экологически и этетический организованной городской среды |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.

- Основным стратегическим направлением ЗАТО Шиханы является обеспечения развития города, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой путем модернизации и развития инженерной инфраструктуру, обеспечения безопасности жизнедеятельности  населения, формирования здоровой среды обитания.

Создание комфортной городской среды для человека является одним из основных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития. Гражданам важно как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары, дворовые территории и многое другое.

В настоящее время на территории ЗАТО Шиханы расположены 56 многоквартирных  домов с дворовыми территориями и 46  четырех квартирных домов. Благоустроенных дворовых территорий - 3 что составляет 1,7 % от общего количества дворовых территорий, остальные дворовые территории  не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к их благоустройству.

Проведенный осмотр дворовых территорий  показывает, что на отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, которые физически и морально устарели. Также установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения требуют ухода. Озеленение территории - неотъемлемая и важная задача благоустройства двора.

В связи с увеличением количества автотранспортных средств, принадлежащих собственникам помещений в многоквартирных домах, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству автостоянок на территориях, предназначенных для их размещения, и мест парковки автотранспортных средств позволит в дальнейшем разгрузить дворовые территории и обеспечить жителей комфортными условиями проживания.

При длительной эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых территорий выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках - недопустима.

Кроме того, не в полной мере городская среда (дворовые и общественные территории)  приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. В связи с этим реализация Программы должна осуществляться с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий  для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (в том числе и входной группы), проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в течение длительного периода времени осуществлялся по остаточному принципу.

За период 2015-2017 года по повышению уровня благоустройства в ЗАТО Шиханы были достигнуты следующие результаты:

а) выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог по улицам Ленина, Молодежная, Полещикова, Школьная, Менделеева, переулок Здравохранения;

б) выполнен капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленина ;

в) в части организации дорожного движения:

- разметка дорог и знаки дорожного движения поддерживались в надлежащем состоянии. В 2017 году МКУП «Благоустройство ЗАТО Шиханы» закупили высококачественные материалы  для проведения работ по дорожной разметки на автодорогах местного значения.

г)  на территории ЗАТО Шиханы обустроены клумбы в общественных местах, вдоль дорог высажены цветы, обустроены клумбы на придомовых территориях, постоянно проводятся работы по благоустройству парковой зоны. В 2017г. высажено 300 саженцев каштанов на территории города, закуплено и высажено 6034 штук цветов. Благоустраивается аллея ветеранов, мемориальный комплекс ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, стадион «Салют», детские площадки, памятники героям пограничникам, героям Воздушно-десантных войск, монументы военной техники, памятник павшим воинам и В.И. Ленину, выполнено благоустройство на прилегающей территории к администрации.

Введены прогрессивные технологии производства работ

1.  В 2017 году проведена работа по организации уличного освещения:

-  участок территории по ул.  Молодежная д.10 ;

-  по ул. Красная, Менделеева, Садовая, Московская, Пионерская

-  на стадионе «Салют»;

- установлены праздничные гирлянды в центре города (ул. Ленина, ул. Молодежная);

- произведена замена уличного освещение  на энергосберегающие лампы;

- отремонтирована подсветка памятников чернобыльцам, пограничникам, десантникам.

2. Внедрена современная система покоса травостоя в общественных местах с помощью газонокосилок — триммеров.

Жители города, а также юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обеспечивают своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином  праве земельные участки и прилегающие территории. Администрация ЗАТО Шиханы  на добровольной основе привлекает граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования .

Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами производства и потребления будут устанавливаться специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера (урны, баки).

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и общественных территорий.

2. Цели и задачи программы

Цели: - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение уровней комфортности посещения и эстетичного вида общественных территорий

- Задачи: повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий

- 3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории ЗАТО Шиханы:

- совершенствование эстетического состояния территории ЗАТО Шиханы,

-    увеличение площади зелёных насаждений в городе,

- качественное состояние дворовых территорий и объектов благоустройства,

Система программных мероприятий

Реализация Программы предполагает осуществление системы мероприятий, включающей взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включающий визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства ЗАТО Шиханы Саратовской области» в соответствии с системой программных мероприятий, предусмотренной настоящей Программой.

Определение дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, осуществляется на основании  Постановления Администрации ЗАТО Шиханы от 13.10.2017г « Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы» на 2018-2022годы, Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций к программе «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы» на 2018-2022годы, Порядка представления, рассмотрения и оценки  предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы» на 2018-2022 годы наиболее посещаемой общественной территории общего пользования», проведения инвентаризации благоустройства дворовых территорий (приложение №, проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы», протокол от 08 декабря 2017г.

Реализация мероприятий Программы по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, включенных в настоящую Программу, осуществляется в порядке, установленном приложением 3 к настоящей Программе.

Расчет нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных минимальным перечнем таких работ, осуществляется в соответствии с приложением 4 к настоящей Программе.

Аккумулирование и расходование средств собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в случае принятия ими решений об участии в реализации мероприятий настоящей Программы, направляемых на осуществление дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу, производится в порядке, установленном приложением 5 к настоящей Программе.

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 1 к Программе) предусматривает трудовое участие не менее 15% заинтересованных лиц  от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

Трудовое участие в реализации мероприятий, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 1 к Программе), в реализации мероприятий, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 2 к Программе), осуществляется заинтересованными лицами в форме  выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ) (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), иные работы (покраска оборудования, озеленение территории, в том числе посадка деревьев, охрана объекта и т.п.).

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. При выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству уровень долевого финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений должен составлять не менее 50% от объема финансирования дополнительных видов работ по благоустройству.

Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 2 к Программе),  принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменение законодательства, внешней экономической ситуации, риски финансового обеспечения).

Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной  программы.

Основные риски, связанные с реализацией муниципальной программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования;

- низкой эффективности использования бюджетных средств;

- наличием на рынке продаж услуг  недобросовестных подрядчиков.

Меры управления рисками реализации муниципальной программы следующие:

- организация контроля результатов по основным направлениям реализации муниципальной программы;

- организация постоянного сотрудничества с подрядчиками, хорошо зарекомендовавшими себя на рынке предоставленных услуг.

Минимизация рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, а также на основе обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации муниципальной программы

Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется:

- в соответствии с Постановлением администрации ЗАТО Шиханы «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Шиханы, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Шиханы» № 288 от 07.05.2014г.

- общественной комиссией  в рамках реализации муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы» утвержденной постановлением   администрации   ЗАТО Шиханы  от  13.10.2017 года № 521.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории   ЗАТО Шиханы Саратовской области»

«

| N п/п | Наименование программы, подпрограммы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год (оценка) <*> | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г. | 2022г |  |
| 1. | Увеличение благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям на территории | Шт. | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |
| 2. | Увеличение площади благоустроенных общественных территорий | 1000м2 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,5 |  |

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории   ЗАТО Шиханы Саратовской области на 2018-2022 годы»

«

| N п/п | Номер и наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы | 2018 | 2022 | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий | Ухудшение внешнего вида и безопасности дворовых территорий | 1 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы | 2018 | 2022 | Преображение внешнего вида города создание экологически и этетический организованной городской среды | Ухудшение внешнего вида территории ЗАТО Шиханы | 2 |
| 3 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы | 2018 | 2018 | Преображение внешнего вида центральной улицы города | Ухудшение внешнего вида центральной улицы ЗАТО Шиханы | 2 |
| 4 | Всероссийский конкурс проектов создание комфортной городской среды среди малых городов | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы | 2018 | 2018 | Преображение внешнего вида города создание эстетический организованной городской среды | Ухудшение внешнего вида территории ЗАТО Шиханы | 2 |
| 5 | Благоустройство пешеходной зоны от ул. Ленина 8 до ул. Молодежная 2 | МКУП «Благоустройство ЗАТО Шиханы» | 2018 | 2018 | Преображение внешнего вида города повышение привлекательности и престижности для жителей | Ухудшение внешнего вида территории ЗАТО Шиханы | 2 |
| 6 | Закупка фонтана | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы | 2018 | 2018 | Преображение внешнего вида парковой зоны, экзотичность неповторимость территории | Ухудшение внешнего вида территории ЗАТО Шиханы | 2 |
| 7 | Подготовка и проведение экспертизы сметной документации | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы | 2018 | 2018 | Недопущение материального ущерба и правонарушений | Фальсификация сметной документации, материальный ущерб | 3 |

| - Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее - исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения - всего, тыс. рублей | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| Муниципальная программа |  | всего | 21824,7 | 6220,1 | 3907,9 | 3907,9 | 3880,9 | 3907,9 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2204.7 | 2111,7 | 30,0 | 30,0 | 3,0 | 30,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 3017.8 | 1311,8 | 426,5 | 426,5 | 426,5 | 426,5 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 16328,5 | 2522,9 | 3451,4 | 3451,4 | 3451,4 | 3451,4 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 273,7 | 273,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301,5 | 301,5 |
|  | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | всего | 20332,1 | 4727,5 | 3907,9 | 3907,9 | 3880,9 | 3907,9 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 712,1 | 619,1 | 30,0 | 30,0 | 3,0 | 30,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 3017,8 | 1311,8 | 426,5 | 426,5 | 426,5 | 426,5 |  | 305,6 | 305,6 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 16328,5 | 2522,9 | 3451,4 | 3451,4 | 3451,4 | 3451,4 |  | 2472,4 | 2472,4 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 273,7 | 273,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУП «Благоустройство ЗАТО Шиханы» | всего | 1492,6 | 1492,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1492,6 | 1492,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | всего | 11483,9 | 2561,5 | 2223,1 | 2223,1 | 2223,1 | 2253,1 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 55,6 | 25,6 |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 1256,9 | 278,9 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 10171,4 | 2257,0 | 1978,6 | 1978,6 | 1978,6 | 1978,6 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | всего | 7014,0 | 301,8 | 1684,8 | 1684,8 | 1657,8 | 1684,8 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 96,0 | 3,0 | 30,0 | 30,0 | 3,0 | 30,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 760,9 | 32,9 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 6157,1 | 265,9 | 1472,8 | 1472,8 | 1472,8 | 1472,8 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | всего | 1423,7 | 1423,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 273,7 | 273,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всероссийский конкурс проектов создание комфортной городской среды среди малых городов | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | всего | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство пешеходной зоны от ул. Ленина 8 до ул. Молодежная 2 | МКУП «Благоустройство ЗАТО Шиханы» | всего | 1492,6 | 1492,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1492,6 | 1492,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка фонтана | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | всего | 308,1 | 308,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 308,1 | 308,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка и проведение экспертизы сметной документации | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | всего | 62,4 | 62,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 62,4 | 62,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

ЗАТО Шиханы на 2018-2022 годы

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий предусматривает трудовое участие не менее 15% заинтересованных лиц  от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

Трудовое участие в реализации мероприятий, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий, в реализации мероприятий, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется заинтересованными лицами в форме  выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ) (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), иные работы (покраска оборудования, озеленение территории, в том числе посадка деревьев, охрана объекта и т.п.).

| Виды работ |  |
| --- | --- |
| 1.Ремонт дворовых проездов( в том числе и входной группы) |  |
| - Обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| - Установка скамеек |  |
|  | Скамья без спинки на металлических ножках Характеристики:; Длина скамейки – 1950 мм; Ширина - 370 мм; Высота - 520 мм.. |
|  | Скамья со спинкой на металлических ножках на бетонном основании Характеристики:; Длина скамейки - 2000 мм; Ширина - 700 мм; Высота - 810 мм.. |
| - Установка урн |  |
|  | - Урна металлическая на бетонном основании Характеристики:; Высота – 650 мм; Ширина - 383 мм;. |
|  | - Урна металлическая Характеристики:; Высота - 940 мм Ширина – 340 мм. |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

ЗАТО Шиханы на 2018-2022 годы»

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. При выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству уровень долевого финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений должен составлять не менее 50% от объема финансирования дополнительных видов работ по благоустройству.

| № пп | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

ЗАТО Шиханы на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории, включенных в муниципальную целевую программу «Формирование современной городской среды на территории

1. Настоящий Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы Саратовской области на 2018-2022 годы» (далее - Порядок), определяет правила разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории, предусмотренных мероприятиями муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы Саратовской области на 2018-2022 годы».

2. В целях настоящего Порядка под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории или общественной территории понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории (общественной территории), представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Дизайн-проект может быть выполнен в форме изображения дворовой территории (общественной территории) с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, или в форме проектно-сметной документации. Форма и содержание дизайн-проекта определяются составом планируемых работ по благоустройству.

3.Разработка дизайн-проекта  производится с учетом требований Правил благоустройства территории ЗАТО Шиханы, Градостроительного кодекса Российской Федерации, технических регламентов, строительных, санитарных  и иных норм и правил.

4. В состав дизайн-проекта благоустройства дворовой территории включаются работы, предусмотренные минимальным и (или) дополнительным перечнями работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с приложениями 1, 2 к Программе, включенные в Программу с учетом предложений заинтересованных лиц.

В состав дизайн-проекта благоустройства общественной территории включаются работы, предусмотренные Программой в соответствии с предложениями заинтересованных лиц.

5. Обсуждение и согласование дизайн-проектов проводится в целях:

- информирования  заинтересованных лиц о  разработанных дизайн-проектах;

- учета мнения заинтересованных лиц о  разработанных дизайн-проектах.

Обсуждение дизайн-проектов осуществляется в форме приема предложений  и  замечаний  заинтересованных лиц.

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

ЗАТО Шиханы на 2018-2022 годы»

- Нормативная стоимость работ по минимальному перечню работ по благоустройству дворовых и общественных территорий(прогнозное) № пп; Обоснование; Наименование; Ед. изм.; Количество; Сметная стоимость. на ед. изм.; всего; на единицу измерения. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; ТЕРр68-12-4 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 351-П; Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций; 1; 115159,78. 2; ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 12.11.14 № 703/пр; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов и деталей (с использованием погрузчика); 1 т груза; 1; 176,01. 3; ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза; 1 т груза; 1; 111,98. 4; ТЕРр68-09-1 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 351-П; Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала; 1000 м2 площади основания; 1; 217546,36. 5; ТЕР27-06-026-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 351-П; Розлив вяжущих материалов; 1 т; 1; 30185,81. 6; ТЕРр68-10-2 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №3 51-П; Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона; 100 т смеси; 1; 515598,09. 7; ТЕР27-06-026-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 351-П; Розли; вяжущих мате иалов 1 т; 1; 30185,81. 8; ТЕР27-06-020-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 351-П; Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В-2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; 1000 м2 покры; ия 1; 703125,3. 9; ТЕР01-01-049-02 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 351-П; Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов; 1000 м3 грунта недобора; 1; 185305,5. 10; ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза; 1 т грунта; 1; 111,98. 1 ТЕР01-02-001-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 351-П; Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см; 1000 м3 уплотненного грунта; 1; 20352,06. 12; ТЕР27-04-001-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 351-П; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 10 см; 100 м3 материала основа; ия (в плотном теле) 1; 96675,28. 13; ТЕР27-04-006-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 351-П; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом пр; чности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных 1000 м2 основания; 1; 423566,28. 14; ТЕР27-06-026-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 351-П; Розлив вяжущих материалов; 1 т; 1; 30185,81. 15; ТЕР27-06-020-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 351-П; Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В-2, плотность каменных мате; иалов 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия; 1; 03125,3. 16; ТЕРр68-01-1 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 351-П; Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диа; етром до 500 мм мягких пород 1 пень; 1; 1052; 59. 17; ТЕР01-01-049-02 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П; Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 2; 1000 м3 грунта недобора; 1; 185305,5. 1; ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза; 1 т груза; 1; 111,98. 19; ТЕР01-02-001-01 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П; Уплотнение грунта пр; цепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см 1000 м3 уплотненного грунта; 1; 20352,06. 20; ТЕР27-04-001-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №351-; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле); 1; 96675,28. 21; ТЕР27-07-002-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №351-П; Устройство основа; ий толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 100 м2 дорожек и тротуаров; 1; 40491,95. 22; ТЕР27-06-026-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №351-П; Розлив вяжущих; атериалов 1 т; 1; 30185,81. 23; ТЕР27-07-001-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №351-П; Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров односл; йных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Г-2 толщиной 4 с 100 м2 покрытия; 1; 60208,65. 24; ТЕРр68-13-2 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №351-П; Разборка асфальтобетонны; покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пн вматических 1000 м2; 1; 36103,91. 25; ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих мат; риалов, деталей (с использованием погрузчика) 1 т груза; 1; 176,01. 26; ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние:; до 10 км I класс груза 1 т груза; 1; 111,98. 27; ТЕРр68-09-1 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №351-П; Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала; 1000 м2 площади основания; 1; 217; 46,36. 28; ТЕР27-07-001-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №351-П; Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см; 100 м2 покрытия; 1; 60208,65. 29; ТЕРр68-14-1 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №351-П; Разборка бортовых камней на бетонном основании; 100 м; 1; 29443,61. 30; Ф; СЦпг-01-01-01-045 П иказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика); 1 т груза; 1; 176,01. 31; ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза; 1 т груза; 1; 111,98. 32; ТЕР01-02-027-05 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №351-П; Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2; 1000 м2 спланированной площади; 1; 22452,95. 33; ТЕР27-04-001-04 Постановление Правительства Саратовской области от 30.0; .10 №351-П Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под установку бортового камня; 100 м3 материала основания (в плотном теле); 1; 220801,73. 34; ТЕР27-02-010-02 Постановление Правительства Саратовской области от 30; 07.10 №351-П Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий; 100 м бортового камня; 1; 128716,45. 35; ТЕР01-02-027-05 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №; 51-П Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2; 1000 м2 спланированной площади; 1; 22452,95. 36; ТЕР27-04-001-04 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №351-П; Устройство подстилающих и выравнива; щи слоев оснований из щебня под установку бортового камня 100 м3 материала основания (в плотном теле); 1; 220801,73. 37; ТЕР27-02-010-02 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №351-П; Установка; бортовых камней бетонных тротуарных при других видах покрытий 100 м бортового камня; 1; 83195,24. 38; Прайс лист; Изготовление и монтаж пандусов; 1 пог.м; 1; 16500. Нормативная стоимость по установке скамеек. № пп; Обоснование; Наименование работ и материалов; Ед. изм.; Количество. на ед. изм.; на единицу измерения; на единицу измерения. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; ФЕРр51-4-2 Приказ Минстроя РФ о; 30.01.14 №31/пр Рытье ям для установки скамьи; 100 ям; 1; 27425,136. 2; ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр; Бетонирование малых архитектурных форм; 100 м3 бетона,бутобетона и железобетона в деле; 1; 371733,61. 3; ФЕР09-003-039-05 Прик; з Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Монтаж конструкций скамьи, закрепляемых на фундаментах; 1 т конструкций; 1; 6183,162. 4; ФССЦ-116-0078 Приказ Минстроя России от 12.11.14 № 703/пр; Скамья(со спинкой, с металлическими подлокотниками); шт.; 1; 11831,39. Нормативная стоимость установки урны (прогнозно) № пп; Обоснование; Наименование работ и материалов; Ед. изм.; Количество. на ед. изм.; всего; на единицу измерения. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; ФЕРр51-4-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр; Рытье ям для установки урны; 100 ям; 1; 27425,136. 2; ФЕР06-01-001-01 Приказ Мин; троя РФ от 30.01.1 №31/пр Бетонирование малых архитектурных ф; рм 100 м.3 бетона,бутобетона и жел; зобетона в деле 1; 371733,61. 3; ФЕР09-06-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим; Монтаж урн, закрепляемых на фундаментах; 1 т. конструкций; 1; 6183,162. 4; ФССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 12.; 1.2014 № 703/пр Урна металлическая опрокидывающаяся; шт.; 1; 3291,97. Нормативная стоимость работ по обеспечению освещения дворовой территории (прогнозное) № пп; Обоснование; Наименование работ и материалов; Ед. изм.; Количество. на ед. изм.; всего; на единицу измерения. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; ФЕРм08-03-594-09 Приказ Минс; роя РФ от 30.01.14 №31/пр Установка светильника на кронштейнах; 100 шт.; 1; 9983,50. 2; Прайс-лист; Светильник LED ДКУ-60W IP65; шт.; 1; 6893,24. 3; ФЕРм08-02-363-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 № 31/пр; Монтаж кронштейнов; 1 шт.; 1; 1243,87. 4; ФССЦ-101-6790 Приказ Минстроя России от 12.11.14 № 703/пр; Дюбели распорные для крепления кронштейнов; 100 шт.; 1; 1954,77. 5; Прайс-лист; Кронштейн под РКУ; шт.; 1; 362,73. 6; ФЕРм08-02-413-01 Приказ Минстроя РФ от; 30.01.14 №31/пр Прокладка труб го; рированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (30 м) с затягиванием провода в положенные трубы (28 м) и монтаж разветвительной коробки на стене (1 шт) 100 м. трубок; 1; 1609,87. 7; ФССЦ-103-2404 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703; пр Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката(ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм; 10 м.; 1; 203,47. 8; ФССЦ-101-3047 Приказ Минстроя России от 12.11.14 № 703/пр; Шуруп самонарезающийся:4,2/41 мм; 100 шт.; 1; 37,68. 9; ФССЦ-103-2600 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр; Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм; 10 шт.; 1; 18,21. 10; ФССЦ-501-8190 Приказ Минстроя Р; от 30.01.14 № 31/пр Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66Кв, число жил-3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м.; 1; 20387,95. 10; ФССЦ-503-0451 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр; Разветвительная коробка; 10 шт.; 1; 449,64. 12; ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 № 31/пр; Монтаж электроприборов; 1 шт.; 1; 72,28. 13; Прайс-лист; Фотореле ФР; 7Е шт.; 1; 2372,89. 14; ФССЦ-509-2268 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр; Выключатели автоматические 1Р 10А; шт.; 1; 290,45. 15; Прайс-лист; Контактор 2 величины; шт.; 1; 1101,70. 16; ФССЦ-509-2642 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр; DIN-рейка металличесая; 100 шт.; 1; 2530,84. приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Шиханы» на 2018 – 2022 годы Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы» на 2018 – 2022 годы 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств, поступающих от заинтересованных лиц для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Шиханы» на 2018 – 2022 годы» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового участия граждан в выполнении минимального перечня работ по благоустройству. 1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: а) заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству; б) уполномоченные лица – ТСЖ и Управляющие компании, которые выступают от имени заинтересованных лиц; в) финансовое участие – финансирование работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 50 процентов от общей стоимости выполненных работ; 2. Порядок финансового участия и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ 2.1. Условия финансового участия граждан в выполнении минимального перечня работ по благоустройству и перечня дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий определяются в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Саратовской области. 2.2. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках перечня дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий в форме финансового участия. 2.3. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 2.4. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены: копии платежных поручений, квитанций о перечислении средств или внесении средств на счет, копии ведомостей сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, иные расчетно-платежные документы. 2.5. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в форме трудового участия. 2.6. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 2.7. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ. 3. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц 3.1. На территории ЗАТО Шиханы уполномоченным учреждением по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение перечня дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий, является муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства ЗАТО Шиханы» (далее – Управление). 3.2. Управление заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых обязательно определяются объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, условия и порядок контроля заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами. 3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории на лицевой счет, предназначенный для отражения операций, связанных с администрированием доходов бюджета городского округа ЗАТО Шиханы (далее – лицевой счет администратора доходов), открытый Управлению в Управлении Федерального казначейства по Саратовской области. 3.4. Управление обеспечивает учет денежных средств, поступающих на лицевой счет администратора доходов от заинтересованных лиц, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 3.5. Управление ежемесячно: обеспечивает опубликование данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на официальном сайте администрации ЗАТО Шиханы в сети Интернет; 3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением на оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в проект благоустройства дворовой территории. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями заключенных соглашений с заинтересованными лицами. 3.7. Управление обеспечивает возврат остатков аккумулированных денежных средств, неиспользованных по состоянию на 1 января текущего финансового года, заинтересованным лицам по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях с заинтересованными лицами (пропорционально внесенной сумме). 3.8. Допускается аккумулирование и расходование средств иных граждан и организаций, не отнесенных к категории заинтересованных лиц, в порядке, установленном настоящим разделом. 4. Механизм контроля за расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется органом внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормативных правовых актов ЗАТО Шиханы. приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Шиханы» на 2018 – 2022 годы # Паспорт благоустройства дворовой территории многоквартирного дома # I. Общие сведения 1. Адрес многоквартирного дома: 2. Управляющая (обслуживающая) организация МКД (наименование, юридический адрес, телефон): 3. Сведения о МКД и дворовой территории: N п/п; Этажность МКД, количество; Количество подъездов МКД, шт; Количество проживающих МКД граждан, чел.; Количество и наименование юридических фирм, зарегистрированных в МКД; Общая площадь дворовой территории, кв.м; В том числе:. площадь проездов, тротуаров, кв.м; площадь плоскостных сооружений (площадок, парковок), кв.м; площадь озелененных участков, кв.м. # II. Схема дворовой территории Экспликация:; Условные обозначения:. # 1. Экспликация к схеме А. Сооружения N п/п; Наименование; Количество, единиц; Площадь, кв.м; Вид покрытия; Вид и перечень элементов (оборудования); Техническое состояние. описание; % износа. 1.; Детская площадка. 2.; Спортивная площадка. 3.; Площадка для отдыха. 4.; Контейнерная площадка. 5.; Автостоянка. 6.; Иные сооружения. Б. Дорожно-тропиночная сеть N п/п; Наименование; Количество, единиц; Площадь, кв.м.; Вид покрытия; Вид и перечень элементов (оборудования); Техническое состояние. описание; % износа. 1.; Проезды. 2.; Тротуары. 3.; Пешеходные дорожки. 4.; Лестницы. 5.; Отмостки. 6.; Специальные дорожки (велодорожка и т.д.). 7.; Элементы благоустройства территории по приспособлению для маломобильных групп населения: пандусы, съезды. 8.; Иные варианты сети. В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства N п/ п; Наименование; Единица измерения; Наличие; Техническое состояние. описание; % износа. 1.; Скамьи. 2.; Урны. 3.; Цветочницы. 4.; Контейнеры. 5.; Декоративные скульптуры. 6.; Элементы благоустройства территории, по приспособлению для маломобильных групп населения: опорные поручни, специальное оборудование на детских и спортивных площадках. 7.; Иное оборудование. Г. Освещение N п/п; Наименование; Единица измерения; Наличие; Техническое состояние. описание; % износа. 1.; Светильники, ед.. 2.; Опоры, ед.. 3.; Кабели, ед.. Паспорт (инвентарный) N _____________ _____________________ (дата)

«Формирование современной

городской среды на территории

ЗАТО Шиханы на 2018-2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству

| № | Адреса домов | Наименование мероприятий | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018г | Ул. Ленина д.16 Ул. Молодежная д.7 | Ремонт покрытия придомовой территории | Ул. Ленина д.16 -995,978. Строи. контроль -18,5 тыс. руб. Ул. Молодежная д.7 -1522,581 тыс. руб. Строи. Контроль -24,5 тыс. руб. |
| 2019г. | ул. Молодежная д.15 ул. Ленина д.26 | Ремонт покрытия придомовой территории | Ул. Молодежная д.15-970,5 тыс. руб. Ул. Ленина д.26- 1252,5 тыс. руб |
| 2020г. | ул. Школьная д.10 ул. Молодежная д.23 | Ремонт покрытия придомовой территории |  |
| 2021г. | ул. Ленина д.18 Ул. Молодежная д.1 | Ремонт покрытия придомовой территории |  |
| 2022г. | Ул. Ленина д.1 Ул. Школьная д.7 Ул. Ленина д.28 | Ремонт покрытия придомовой территории |  |

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

| № | Наименование территории | Наименование мероприятий | сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018г | Пер. Спортивный | Установка фонтана | Строит. контроль – 8,2 тыс. руб. Установка фонтана-293,56 тыс. руб. |
| 2018г | Благоустройство пешеходной зоны от ул. Ленина 8 до ул. Молодежная 2 | Установка забора, установка сцены, укладка пешеходной плитка | 1492,6 тыс. руб |
| 2019г | Благоустройство площади в районе ул. Ленина д.10 | Ремонт асфальтного покрытия с установкой бордюрного камняи | 1684,8 тыс.руб |
| 2020-2022 | Благоустройство территории от дороги по ул. Ленина до ООО «Общественный центр» (Сквер « Химиков») |  |  |