Приложение N 4

к Положению

о порядке разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

Отчет

о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

**«Повышение безопасности дорожного движения в ЗАТО Шиханы на 2018-2020 года»**

За 2 квартал 2019 года

(нарастающим итогом с начала года)

**I. Финансовые затраты**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цели, задачи,наименованиемероприятий | Источники финансирования | Финансовые затраты |
| утвержденный плантыс.руб. | уточненный плантыс.руб. | исполнено |
| тыс. руб. | % |
| Цель: повышениебезопасности дорожного движения на территории ЗАТО Шиханы |
| Задача: Повышение правового сознания участников дорожного движения и формирования у них ответственность за безопасное поведение на дорогах |
| Мероприятие1 |  Всего  | 484,7 | 484,7 | 242,4 | 50,0 |
|  Техническое обслуживание светофорных объектов |  местный бюджет | 484,7 | 484,7 | 242,4 | 50,0 |
|  областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  Всего  | 220,4 | 120,4 | 120,4 | 100 |
| Нанесение дорожной разметки |  местный бюджет | 220,4 | 120,4 | 120,4 | 100 |
|  областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 |  Всего  | 94,3 | 94,3 | - | - |
| Ремонт автомобильных дорог  |  местный бюджет | 94,3 | 94,3 | - | - |
|  областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 |  Всего  | 1178,0 | 1178,0 | - | - |
| Ремонт автомобильных дорог(сплошной) |  местный бюджет | 1178,0 | 1178,0 | - | - |
|  областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 |  Всего  | 1527,6  | 1837,1 | 630,2 | 36,0 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений общего пользования |  местный бюджет | 1527,6 | 1837,1 | 630,2 | 36,0 |
|  областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Мероприятие 6 |  Всего  | 90,2 | 90,2 | - | - |
| Установка и ремонт новых дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов |  местный бюджет | 90,2 | 90,2 | - | - |
|  областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Итого по разделу: |  Всего  | 3595,2 | 3804,7 | 993,0 | 26,0 |
|  |  местный бюджет | 3595,2 | 3804,7 | 993,0 | 26,0 |
|  |  областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Всего по программе:  |  Всего  | 3595,2 | 3804,7 | 993,0 | 26,0 |
|  |  местный бюджет | 3595,2 | 3804,7 | 993,0 | 26,0 |
|  |  областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |

**II. Показатели результативности выполнения программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепоказателя | единицаизмерения | базовоезначение | План нагод | фактическое выполнение в отчетном периоде |
| натуральные показатели | % |
| Количество дорожно-транспортных происшествий  | ед. | 30 | 30 | 0 |  |

**Директор МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» В.В. Гришин**

**Согласованно: И.о. начальник финансового управления администрации ЗАТО Шиханы А.В. Пименов**