КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШИХАНЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

412950 Саратовская область г. Шиханы ул. Ленина д. 8

УТВЕРЖДАЮ

Председатель  контрольно-

счетной комиссии

____________Н.Г. Ванюшина

подпись

«___» ________20__ года

Отчет

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных по подразделу расходов бюджета «Благоустройство»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: ст. 2 «Положения о контрольно-счетной комиссии муниципального образования города Шиханы Саратовской области», утвержденного решением Собрания депутатов ЗАТО Шиханы от 23.05.2019 г. №5-53-5, п.2.2. плана работы контрольно-счетной комиссии на 2020 год.

2. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета, выделенные по подразделу расходов бюджета «Благоустройство».

3. Объекты контрольного мероприятия:

1) финансовое управление администрации муниципального образования города Шиханы Саратовской области;

2) МКУ «Управление городского хозяйства»;

3) МКУП «Благоустройство города Шиханы».

4. Проверяемый период деятельности: 01 января 2019 года по истекший период 2020 года.

5. Срок проведения контрольного мероприятия с 29 июня 2020 года по 29 июля 2020 года.

6. Цели контрольного мероприятия: осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных по подразделу расходов бюджета «Благоустройство».

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования государственных или муниципальных средств и деятельности объектов контрольного мероприятия:  представлена в актах по результатам контрольного мероприятия (далее – Акт проверки) №1, №2 и №3 от 30.07.2020 года.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1) По вопросу: проверка полноты и своевременности финансирования мероприятий, предусмотренных бюджетом по подразделу 0503 «Благоустройство»:

Финансовое управление администрации МО города Шиханы

1. Показатели сводной бюджетной росписи не соответствовали закону (решению) о бюджете, что является нарушением части 2.1. статьи 217 Бюджетного кодекса РФ. В ходе исполнения бюджета данное нарушение было устранено.

2) По вопросу: Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на мероприятия, предусмотренные бюджетом по подразделу 0503 «Благоустройство»:

МКУ «Управление городского хозяйства»

1. Внесение изменений в муниципальные программы в целях приведения их в соответствие с решением о бюджете не вносились или вносились в срок, превышающий три месяца со дня вступления в силу решения о бюджете, что является нарушением части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ.

2. Изменения в ведомственную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании города Шиханы» не внесены, что является нарушением части 6 и 14 «Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Шиханы», утвержденного постановлением администрации от 07.05.2014 г. №290.

3. Годовые отчеты о реализации муниципальных  программ размещены на официальном сайте в разделе «Муниципальные программы» с ошибками в части плановых и фактических объемов финансового обеспечения программы.

4.  Соглашение (договор) от 21.01.2019 г. №1 о предоставлении из бюджета муниципального образования города Шиханы субсидии на обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполненных работ, оказанных услуг (далее – Соглашение о предоставлении субсидии) заключен в срок, превышающий 10 рабочих дней с момента доведения лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, что является нарушением части 2.3. «Положения об условиях предоставления субсидии из местного бюджета муниципальным казенным предприятиям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением заказов на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд», утвержденным постановлением администрации от 30.06.2017 г. №348.

5. Уведомление о лимитах бюджетных обязательств на реализацию мероприятий доведены до МКУП «Благоустройство» с нарушением установленных сроков, что является нарушением части 2.2. «Порядка регулирования деятельности муниципальных казенных унитарных предприятий ЗАТО Шиханы», утвержденного постановлением администрации от 05.07.2017 г. №353.

6. В муниципальном контракте на выполнение работ по ремонту участка общественной территории в районе дома 10 по улице Ленина от 17.04.2019 г. №11 на сумму 692 291,0 рублей указана неверно муниципальная программа, в рамках которой произведены расходы.

7. Отчет о ходе реализации муниципальных программ за полугодие 2020 года не размещен на официальном сайте в разделе «Муниципальные программы», что является нарушением пункта 37  «Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Шиханы, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Шиханы», утвержденным постановлением администрации ЗАТО Шиханы от 07.05.2014 г. №288 (с изменениями и дополнениями).

8. Ежеквартальные отчеты об исполнении ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании города Шиханы» на официальном сайте в разделе «Муниципальные программы» не размещены, что является нарушением пункта 17 «Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Шиханы», утвержденного постановлением администрации от 07.05.2014 г. №290 (с изменениями и дополнениями).

9. Случаи предоставления субсидии, установленные Соглашением о предоставлении субсидии в 2020 году не соответствуют пункту 1) части 11 решения Собрания депутатов города Шиханы от 18.12.2016 г. №5-63-1 «О бюджете муниципального образования города Шиханы Саратовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», что является нарушением подпункта 3 части 2 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ.

10. По мероприятию «Подготовка и проведение экспертизы проектной сметной документации» (231 0503 7Г007 99110 244) произведены расходы в сумме 3,3 тыс. рублей, не относящиеся к подготовке и проведению экспертизы проектной сметной документации, что является нецелевым использованием бюджетных средств (статья 306.4. Бюджетного кодекса РФ).

11. В расшифровке к смете за 2020 год неверно указаны коды бюджетной классификации (указано в акте).

МКУП «Благоустройство»

1. Стоимость работ по отчету по выполнению муниципального заказа не соответствует стоимости работ указанных в актах КС-2 (указано в акте проверки).

2. В отчете по выполнению муниципального заказа и справке о стоимости выполненных работ и затрат завышены расходы на 6 000,0 тыс. рублей, что является нарушением части 1 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ и части 1.2. «Положения об условиях предоставления субсидии из местного бюджета муниципальным казенным предприятиям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением заказов на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд», утвержденным постановлением администрации от 30.06.2017 г. №348.

3. В ноябре месяце в отчете по выполнению муниципального заказа были включены расходы на сплошной ремонт дорог в сумме 2 987,0 тыс. рублей и 394,5 тыс. рублей не предусмотренные муниципальным заказом, что является нарушением пункта 1.1. Соглашения о предоставлении субсидии.

4. Ежемесячный отчет за июнь 2020 года к проверке не представлен в связи с его неготовностью, что является нарушением части 2.3. «Порядка регулирования деятельности муниципальных казенных унитарных предприятий ЗАТО Шиханы», утвержденного постановлением администрации от 05.07.2017 г. №353, согласно которой отчет о выполнении муниципального заказа предоставляется в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным.

9. Выводы: В ходе проверки установлено, что по подразделу 0503 «Благоустройство» отражены расходы соответствующие требованиям приказа Минфина «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения». Объемы бюджетных ассигнований, лимиты бюджетных обязательств доведены в полном объеме. В связи, с чем можно сделать вывод о полноте и своевременности финансирования мероприятий, предусмотренных бюджетом по подразделу 0503 «Благоустройство». При этом в ходе проверки выявлены нарушения действующего законодательства РФ.

10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: имеются пояснения от МКУП «Благоустройство» (прилагаются).

11. Предложения (рекомендации):

1. Руководителям объектов проверки проанализировать и принять меры по устранению выявленных недостатков и нарушений и проводить работу по недопущению их в будущем.

2. Направить отчет о результатах проверки для сведения и принятия решений главе муниципального образования города Шиханы.

3. Направить копию отчета о результатах проверки в адрес прокуратуры.

4. Направить представления об устранении нарушений                            МКУ «Управление городского хозяйства» и МКУП «Благоустройство».

| Приложение: | 1. Копии Актов по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных по подразделу расходов бюджета «Благоустройство» от 30.07.2020 г. №1, №2 и №3 на ___л. 2. Пояснения от МКУП «Благоустройство» на ___ л. |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель контрольно- счетной комиссии |  | Ванюшина Н.Г. |