**Приложение N 4**

к Положению о порядке разработки, утверждения и реализацииведомственных целевых программ

Отчет

о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

**«Повышение безопасности дорожного движения в МО города Шиханы на 2018-2020 года»**

За 2020 год

(нарастающим итогом с начала года)

1. **Финансовые затраты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи,  наименование  мероприятий | Источники финансирования | Финансовые затраты | | | |
| утвержденный план  тыс.руб. | уточненный план  тыс.руб. | исполнено | |
| тыс. руб. | % |
| Цель: повышение безопасности дорожного движения на территории МО города Шиханы | | | | | |
| Задача: Повышение правового сознания участников дорожного движения и формирования у них ответственность за безопасное поведение на дорогах | | | | | |
| Мероприятие1 | Всего | 484,7 | 484,7 | 484,7 | 100 |
| Техническое обслуживание светофорных объектов | местный бюджет | 484,7 | 484,7 | 484,7 | 100 |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Всего | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 100 |
| Нанесение дорожной разметки | местный бюджет | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 100 |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Ремонт автомобильных дорог | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 | Всего | 1094,9 | 1094,9 | 1093,9 | 99,9 |
| Ремонт автомобильных дорог(сплошной) | местный бюджет | 1094,9 | 1094,9 | 1093,9 | 99,9 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 | Всего | 1910,094 | 1910,094 | 1820,05 | 99,5 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений общего пользования | местный бюджет | 1910,094 | 1910,094 | 1820,05 | 99,5 |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Мероприятие 6 | Всего | 67,1 | 67,1 | 52,4 | 78 |
| Установка и ремонт новых дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов | местный бюджет | 67,1 | 67,1 | 52,4 | 78 |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Итого по разделу: | Всего | 3677,194 | 3677,194 | 3571,45 | 97 |
|  | местный бюджет | 3677,194 | 3677,194 | 3571,45 | 97 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Всего по программе: | Всего | 3677,194 | 3677,194 | 3571,45 | 97 |
|  | местный бюджет | 3677,194 | 3677,194 | 3571,45 | 97 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |

**II. Показатели результативности выполнения программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | единица  измерения | базовое  значение | План на  год | фактическое выполнение в отчетном периоде | | | |
| натуральные показатели | | % | |
| Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 35 | 28 | | 0 | |  |

**Директор МКУ «УГХ» города Шиханы В.В. Гришин**

**Согласованно: начальник финансового**

**управления администрации МО города Шиханы С.Н. Мандрова**