КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШИХАНЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

412950 Саратовская область г. Шиханы ул. Ленина д. 8

УТВЕРЖДАЮ

Председатель  контрольно-счетной комиссии

_________Н.Г. Ванюшина

подпись

«___» ________20__ года

отчет

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из местного бюджета на проведение указанных работ их получателем МКУП «Благоустройство» в 2019 и 2020 годах по данным бухгалтерского учета согласно статье 78 Бюджетного кодекса РФ»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: ст. 9 Положения о контрольно-счетной комиссии муниципального образования города Шиханы Саратовской области, утвержденного решением Собрания депутатов ЗАТО Шиханы от 23.05.2019 г. №5-53-5, п.2.1.  плана работы контрольно-счетной комиссии  на 2021 год.

2. Предмет контрольного мероприятия: средства субсидии, выделенные из бюджета.

3. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казенное унитарное предприятие «Благоустройство города Шиханы Саратовской области».

4. Проверяемый период деятельности: с 01 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 11 февраля 2021 года по 25 марта 2021 года.

6. Цели контрольного мероприятия: осуществление контроля за использованием средств субсидии.

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования государственных или муниципальных средств и деятельности объектов контрольного мероприятия:

Муниципальное казенное унитарное предприятие «Благоустройство города Шиханы» Саратовской области (далее – МКУП «Благоустройство», предприятие) создано путем изменения наименования существующего муниципального казенного унитарного предприятия «Благоустройство ЗАТО Шиханы» в соответствии с постановлением администрации муниципального образования от 02.07.2019 г. №247 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Шиханы от 26.06.2012 №339» и действует на основании законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Саратовской области, муниципальных правовых актов города Шиханы и Устава.

МКУП «Благоустройство» является правопреемником МКУП «Благоустройство ЗАТО Шиханы».

Предприятие создано в целях выполнения работ для муниципальных нужд муниципального образования города Шиханы:

- содержание и техническое обслуживание светильников уличного освещения;

- по благоустройству территории города;

- по содержанию автомобильных дорог;

- по содержанию мест захоронения;

- по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов;

- по забору, очистке и распределению воды.

Учредителем предприятия является муниципальное образование город Шиханы Саратовской области. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация муниципального образования города Шиханы Саратовской области.

МКУП «Благоустройство» является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. Имущество предприятия принадлежит на праве собственности муниципальному образованию город Шиханы и закрепляется за предприятием на праве оперативного управления.

Предприятие является юридическим лицом с момента его регистрации. Предприятие имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Предприятие имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование.

Лицами, ответственными за финансово-хозяйственную деятельность МКУП «Благоустройство» в проверяемом периоде являлись:

- Мерзликин В.В. – директор МКУП «Благоустройство» (по 16.11.2019 г.);

- Любушкин С.В. – и.о. директора МКУП «Благоустройство» (с 17.11.2019 г. по 01.12.2019 г.);

-Давыденко А.А. – директор МКУП «Благоустройство» (со 02.12.2019 г.)

- Соколова О.В. – главный бухгалтер.

По итогам проверки составлен Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из местного бюджета на проведение указанных работ их получателем МКУП «Благоустройство» в 2019 и 2020 годах по данным бухгалтерского учета согласно статье 78 Бюджетного кодекса РФ» (далее - Акт проверки) от 02.04.2021 г.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1) Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из местного бюджета на проведение указанных работ их получателем МКУП «Благоустройство» по данным бухгалтерского учета.

1. В проверяемом периоде при внесении в течение года изменений  в смету доходов и расходов МКУП «Благоустройство» не указывались фактические остатки, что является нарушением части 7 «Порядка составления и утверждения сметы доходов и расходов муниципальных казенных унитарных предприятий ЗАТО Шиханы», утвержденного постановлением администрации ЗАТО Шиханы от 26.07.2012 г. №415.

2. В проверяемом периоде ежеквартальный отчет об итогах исполнения сметы не составлялся, что является нарушением части 13 «Порядка составления и утверждения сметы доходов и расходов муниципальных казенных унитарных предприятий ЗАТО Шиханы», утвержденного постановлением администрации ЗАТО Шиханы от 26.07.2012 г. №415.

3. В учетной политике предприятия не отражен метод учета бюджетных средств, что является нарушением Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. №106н, которым  установлено, что учетная политика организации должна обеспечивать полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности.

4. В МКУП «Благоустройство» не ведется учет в натуральных показателях (по объемам выполненных работ предусмотренных муниципальным заказом), что является нарушением части 2.10. «Положения об условиях предоставления субсидии из местного бюджета муниципальным казенным предприятиям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением заказов на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд», утвержденного постановлением администрации ЗАТО Шиханы от 30.06.2017 г. №348.

5. В представленной плановой калькуляции в перечне оказываемых услуг рассчитанная стоимость на указанные в акте проверки работы (услуги) была занижена.

6. Фактическая калькуляция по данным бухгалтерского учета не составлялась.

7. К проверке не были представлены расчеты калькуляции на отдельные виды работ, включенных в муниципальный заказ (указаны в акте проверки).

8. В проверяемом периоде МКУП «Благоустройство» не велся учет материально-производственных запасов, что является нарушением «Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», утвержденных приказом Минфина РФ от 28.12.2001 г. №119н.

2019 год

9. МКУП «Благоустройство» не имел право заключать муниципальные контракты на сплошной ремонт дорог (№33 от 10.07.2019 г. и №55 от 23.10.2019 г. с ООО «СпецАвтоТранс») от имени муниципального образования, т.к. это является нарушением пунктов 6 и 8 части 1 статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. В пунктах 1.5. и 2.2. контрактов на сплошной ремонт дорог с ООО «СпецАвтоТранс» №33 от 10.07.2019 г. и №55 от 23.10.2019 г. установлены условия (конкретно указаны в акте проверки), противоречащие статье 6 Бюджетного кодекса РФ, т.к. МКУП «Благоустройство» не является получателем бюджетных средств. Кроме того согласно части 3 статьи 7 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информация предусмотренная законом и размещенная в информационной системе, должна быть полной и достоверной. В связи с выявленными противоречиями был сделан вывод о недостоверности размещенной информации.

11.  В нарушении части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не размещена информация о заключении и исполнении контрактов с ООО «СпецАвтоТранс» №33 от 10.07.2019 г. и №55 от 23.10.2019 г. в реестре контрактов.

12. В актах о приемке выполненных работ по благоустройству пешеходных дорог, тротуаров, аллей, проездов:

- необоснованно включены материалы на сумму 130 373,2 рублей;

- включены работы спецтехникой, которая отсутствует на балансе предприятия, и аренда которого не осуществлялась на сумму 10 634,84 рублей.

13. К проверке не представлены первичные документы на закупку материалов (наименование и количество материала указано в акте проверки) используемых на благоустройство пешеходных дорог, тротуаров, аллей, проездов на сумму 393 940,6 рублей.

14. Акты о приемке выполненных работ по благоустройству пешеходных дорог, тротуаров, аллей, проездов (конкретно по объектам указано в акте проверки) были составлены ранее окончания работ, что является нарушением части 1 и 3 статьи 9 Федерального закона от 6.12. 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

15. Акт о приемке выполненных работ по благоустройству общественных территорий (котлован под пруд) составлен ранее фактического окончания работ, что является нарушением части 1 и 3 статьи 9 Федерального закона от 6.12. 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

16. В договорах №3/2019 от 06.05.2019 г., №4/2019 от 20.05.2019 г. и №5/2019 от 21.05.2019 г. не указано для каких целей арендуется транспортное средство (Камаз 5320). К тому же согласно акта о приемке выполненных работ от 02.07.2019 г. №1 работы по обустройству котлована под пруд  производились с 19 июня 2019 года по 02 июля 2019 года. Таким образом, отнесение затрат в сумме 173 125 рублей по указанным договорам на обустройство пруда неправомерно.

17. В актах о приемке выполненных работ по благоустройству общественных территорий центральной части города:

- необоснованно включены материалы на сумму 398 934,74 рублей;

- включены работы спецтехникой, которая отсутствует на балансе предприятия, и аренда которого не осуществлялась на сумму 12 106,4 рублей.

18. Согласно представленным документам работы по благоустройству фонтана выполнены в сентябре месяце, а материалы (бетон, горячекатаная арматурная сталь) закуплены согласно первичным бухгалтерским документам (счет, счет-фактура, товарная накладная) в октябре месяце. Таким образом, работы не могли быть завершены 30.09.2019 года, и тем самым имеется нарушение части 1 и 3 статьи 9 Федерального закона от 6.12. 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

19. В отчет об исполнении муниципального заказа завышены объемы завоза песка на детские площадки на 94,5 тонны на сумму 12 530,7 рублей.

20. В отчет по выполнению муниципального заказа МКУП «Благоустройство» включены отдельно работы по вывозу мусора. При этом согласно утвержденной калькуляции в погрузку мусора входит и вывоз его на свалку. Таким образом, в отчете по выполнению муниципального заказа не обоснованно внесены работы по вывозу мусора на сумму 68 689,27 рублей.

21. В представленных Актах осмотра деревьев на территории муниципального образования города Шиханы отсутствуют дата составления и утверждения документа, а также практически во всех актах отсутствуют сведения о деревьях (порода, диаметр и т.д.).

22.  Комиссия по обследованию аварийных деревьев, представляющих угрозу жизни, здоровью, имуществу граждан и организаций, подлежащих сносу на территории ЗАТО Шиханы (далее – комиссия) была не правомочна составлять Акты осмотра деревьев на территории муниципального образования города Шиханы, т.к. акты были составлены комиссией в составе трех человек, что менее половины списочного состава комиссии, что является нарушением части 3.1. «Положения о комиссии по обследованию аварийный деревьев, представляющих угрозу жизни, здоровью, имуществу граждан и организаций, подлежащих сносу на территории ЗАТО Шиханы», утвержденного постановлением администрации ЗАТО Шиханы от 29.02.2016 г. №118.

23. В нарушении «Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 г. №153 на вырубаемые и пересаживаемые деревья и кустарники отсутствует дендроплан и перечная ведомость, согласований в установленном порядке вырубки и пересадки от специально на то уполномоченного местными органами самоуправления органа.

24. В нарушении пунктов 9.8. и 9.15. «Правил  благоустройства территории города Шиханы Саратовской области», утвержденных решением Собрания депутатов ЗАТО Шиханы от 14.05.2019 г. №5-52-4 отсутствует письменное  разрешение администрации г. Шиханы на снос крупномерных деревьев и кустарников, а также на вырубку сухостоя.

25. В нарушении части 3.7. «Положением о комиссии по обследованию аварийный деревьев, представляющих угрозу жизни, здоровью, имуществу граждан и организаций, подлежащих сносу на территории ЗАТО Шиханы», утвержденного постановлением администрации ЗАТО Шиханы от 29.02.2016 г. №118 отсутствует перечень деревьев, признанных аварийными в результате комиссионного обследования.

26. В нарушении части 3.3 «Положением о комиссии по обследованию аварийный деревьев, представляющих угрозу жизни, здоровью, имуществу граждан и организаций, подлежащих сносу на территории ЗАТО Шиханы», утвержденного постановлением администрации ЗАТО Шиханы от 29.02.2016 г. №118 отсутствует разрешение на снос дерева, признанного аварийным.

27. В связи с не представлением к проверке указанных документов по вырубке деревьев отсутствуют достоверные данные (подтвержденные документально) на выполненные работы по валке деревьев на сумму 679 598,98 рублей.

2020 год

28. В актах о приемке выполненных работ по благоустройству пешеходных дорог, тротуаров, аллей, проездов:

- необоснованно включены материалы на сумму 102 420,77 рублей;

- включены работы спецтехникой, которая отсутствует на балансе предприятия, и аренда которого не осуществлялась на сумму 62 356,48 рублей.

29. Акты о приемке выполненных работ по благоустройству пешеходных дорог, тротуаров, аллей, проездов (конкретно по объектам указано в акте проверки) были составлены ранее окончания работ, что является нарушением части 1 и 3 статьи 9 Федерального закона от 6.12. 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

30. В актах о приемке выполненных работ по благоустройству общественных территорий центральной части города:

- необоснованно включены материалы на сумму 216 020,70 рублей;

- включены работы спецтехникой, которая отсутствует на балансе предприятия, и аренда которого не осуществлялась на сумму 36 918,90 рублей.

31. В актах о приемке выполненных работ к отчету по выполнению муниципального заказа включены сметная прибыль и компенсация НДС при УСН на общую сумму 237 305 рублей. В Соглашении о предоставлении субсидии не установлены указанные расходы, и оплата за счет средств субсидии сумм сметной прибыли и компенсации НДС, включаемых предприятием в акты о приемке выполненных работ неправомерна.

32. В актах о приемке выполненных работ по замене светильников уличного освещения необоснованно включены светильники на сумму 83 997,0 рублей.

33. В отчет об исполнении муниципального заказа завышены объемы завоза песка на детские площадки на 51,0 тонны на сумму 7 599 рублей.

34. В отчет по выполнению муниципального заказа МКУП «Благоустройство» включены отдельно работы по вывозу мусора. При этом согласно утвержденной калькуляции в погрузку мусора входит и вывоз его на свалку. Таким образом, в отчете по выполнению муниципального заказа не обоснованно внесены работы по вывозу мусора на сумму 208 639,33 рублей.

35. В представленных Актах осмотра деревьев на территории муниципального образования города Шиханы отсутствуют дата утверждения документа, а также практически во всех актах отсутствуют сведения о деревьях (порода, диаметр и т.д.).

36.  Комиссия по обследованию аварийных деревьев, представляющих угрозу жизни, здоровью, имуществу граждан и организаций, подлежащих сносу на территории ЗАТО Шиханы (далее – комиссия) была не правомочна составлять Акты осмотра деревьев на территории муниципального образования города Шиханы, т.к. акты были составлены комиссией в составе трех человек, что менее половины списочного состава комиссии, что является нарушением части 3.1. «Положения о комиссии по обследованию аварийный деревьев, представляющих угрозу жизни, здоровью, имуществу граждан и организаций, подлежащих сносу на территории ЗАТО Шиханы», утвержденного постановлением администрации ЗАТО Шиханы от 29.02.2016 г. №118.

37. В нарушении «Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 г. №153 на вырубаемые и пересаживаемые деревья и кустарники отсутствует дендроплан и перечная ведомость, согласований в установленном порядке вырубки и пересадки от специально на то уполномоченного местными органами самоуправления органа.

38. В нарушении пунктов 9.8. и 9.15. «Правил  благоустройства территории города Шиханы Саратовской области», утвержденных решением Собрания депутатов ЗАТО Шиханы от 14.05.2019 г. №5-52-4 отсутствует письменное  разрешение администрации г. Шиханы на снос крупномерных деревьев и кустарников, а также на вырубку сухостоя.

39. В нарушении части 3.7. «Положением о комиссии по обследованию аварийный деревьев, представляющих угрозу жизни, здоровью, имуществу граждан и организаций, подлежащих сносу на территории ЗАТО Шиханы», утвержденного постановлением администрации ЗАТО Шиханы от 29.02.2016 г. №118 отсутствует перечень деревьев, признанных аварийными в результате комиссионного обследования.

40. В нарушении части 3.3 «Положением о комиссии по обследованию аварийный деревьев, представляющих угрозу жизни, здоровью, имуществу граждан и организаций, подлежащих сносу на территории ЗАТО Шиханы», утвержденного постановлением администрации ЗАТО Шиханы от 29.02.2016 г. №118 отсутствует разрешение на снос дерева, признанного аварийным.

41. В связи с не представлением к проверке указанных документов по вырубке деревьев отсутствуют достоверные данные (подтвержденные документально) на выполненные работы по валке деревьев на сумму 446 686,97 рублей.

9. Выводы:

1) в ходе контрольного мероприятия были выявлены нарушения действующего законодательства РФ.

2) возражения, представленные к акту контрольного мероприятия, не имеют документального подтверждения.

3) не подтверждены первичными документами расходы:

- в 2019 году на сумму 1 706 808,73 рублей;

- в 2020 году на сумму  1 401 944,15 рублей.

В соответствии с частью 3.1. статьи 78 Бюджетного кодекса РФ в случае нарушения получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении, соответствующие средства подлежат в порядке, определенном нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. Порядок определен постановлением администрации ЗАТО Шиханы от 30.06.2017 г. №348 «Об условиях предоставления субсидии из местного бюджета муниципальным казенным предприятиям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением заказов на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд» (раздел 4).

10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: имеются (прилагаются).

11. Предложения (рекомендации):

1) Направить отчет о результатах проверки для сведения и принятия решений главе муниципального образования города Шиханы.

2) Направить копию отчета о результатах проверки в адрес прокуратуры.

3) Направить представление МКУП «Благоустройство».

4) Руководителю МКУП «Благоустройство» проанализировать и принять меры по устранению выявленных недостатков и нарушений и проводить работу по недопущению их в будущем.

| Приложение: | 1. Копия Акта по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из местного бюджета на проведение указанных работ их получателем МКУП «Благоустройство» в 2019 и 2020 годах по данным бухгалтерского учета согласно статье 78 Бюджетного кодекса РФ» на 30 л. в 1 экз. 2. Возражения к Акту проверки на 2 л. в 1 экз. 3. Ответ на возражения на 2 л. в 1 экз. |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель контрольно- счетной комиссии |  | Ванюшина Н.Г. |