Пояснительная по ведомственной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в ЗАТО Шиханы на 2015-20107 года»

за 2016 год

Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в ЗАТО Шиханы на 2015-20107 года» разработана для снижения количества дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших в них. С этой целью в 2016 году были реализованы следующие программные мероприятия:

- Техническое обслуживание светофорных объектов,

- Нанесение дорожной разметки,

- Ремонт автомобильных дорог (ямочный),

- Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений общего пользования,

- Установка и ремонт дорожных знаков,

Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета ЗАТО Шиханы.

Законодательство Российской Федерации о Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях [Конституции](consultantplus://offline/ref=7E15C97B9BFDC474C5CEF26E034E5255229877068608E26C54A1E3aEh0J) Российской Федерации, Гражданского [кодекса](consultantplus://offline/ref=7E15C97B9BFDC474C5CEF26E034E5255219478058857B56E05F4EDE5E3CEBFBB18D22F5533261C81a6h2J) Российской Федерации, Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=7E15C97B9BFDC474C5CEF26E034E52552194790B8E56B56E05F4EDE5E3CEBFBB18D22F55302Ca1hDJ) Российской Федерации и состоит из Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» , поэтому

снижение финансового исполнения годового плана по мероприятия: Техническое обслуживание светофорных объектов, Нанесение дорожной разметки, Установка и ремонт новых дорожных знаков произошло в результате снижения цены на электронном аукционе, проводимом на сайте электронной торговой площадки.

В связи с увеличением поступления денежных средств в дорожный фонд в конце года и не целесообразностью проведения ремонт автомобильных дорог (ямочный) зимой финансовое исполнение данного мероприятия было снижено.

**Оценка эффективности реализации программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Оценка состояния целевого индикатора  (баллов) |
| Количество дорожно-транспортных происшествий | 3 |
| Итоговая сводная оценка | 3 |
|  |  |
| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная  оценка (баллов) |
| Эффективность программы повысилась по сравнению с уровнем предыдущего года | 3 |

Снижения эффективности программы в сравнении с предыдущим годом не имеется, корректировка программы не требуется.

**Директор МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» В.В. Гришин**